Lilies 投资方项目进展与商业价值报告

非技术版 - 基于 v0.2.x 真实开发、实验与产品化证据

| 报告对象 | 非技术投资方、潜在战略伙伴、创业团队决策人 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 可验证、可复用、模型无关的智能工作流工程平台 |
| 事实基线 | 截至 v0.2.143：E01-E10 有完整 disposition；E05/E07/E08/E10 已产品化；E02 true human panel 仍需外部参与者数据。 |
| 报告性质 | 项目进展与商业价值说明；不是融资条款书、估值报告或正式投资建议。 |

# 1. 投资人一页结论

一句话判断 Lilies 已从“Agent 平台想法”推进到有工程内核、有实验台账、有产品化能力边界的可验证智能工作流平台。它的强项是把 AI 工作流变成可测试、可审计、可复用、可治理的工程资产；它的短板是尚未完成外部用户/商业验证，也不能把所有实验称为完全闭环。

| 投资人关心的问题 | 当前答案 |
| --- | --- |
| 它是什么？ | 一个面向 AI 工作流生产化的工程平台：用户或 Builder 生成 BlockFlow，平台用 Benchmark、TestFrame、Platform Harness 和策略路由来验证、约束、复用和治理。 |
| 它解决什么痛点？ | 普通 Agent demo 很容易，稳定上线很难；Lilies 重点解决可靠性、可观测性、权限/预算/外部动作边界、模板复用、成本和质量回归。 |
| 现在做到哪了？ | 核心后端和实验系统已相当深入：E01-E10 全部有证据结论，E05/E07/E08/E10 已有产品化能力，E02 外部人类实验仍未完成。 |
| 有什么差异化？ | 不是只卖“多智能体”或“画布”，而是卖可验证工作流、模板飞轮、复杂度路由和不可绕过的 Platform Harness 安全/预算边界。 |
| 还缺什么？ | 真实用户/客户试点、投资方友好 demo、E02 真实参与者实验、云部署与商业包装、行业场景聚焦。 |
| 是否值得继续？ | 值得继续，但下一阶段应从纯研发转向“可演示产品 + 外部验证 + 行业场景试点”，否则技术资产会滞留在内部工程成果。 |

# 2. 项目定位：Lilies 不是普通 Agent 工具

面向非技术读者，可以把 Lilies 理解为“AI 工作流的工程化生产平台”。普通 Agent 产品往往强调模型能做什么，Lilies 更强调：当 AI 参与真实业务流程时，谁来保证它可测试、可复用、可审计、可停止、可控成本、可追责。这使它更接近面向企业生产环境的 AI workflow infrastructure，而不是单纯聊天机器人或演示型 Agent。

| 层级 | 非技术解释 | 商业含义 |
| --- | --- | --- |
| BlockFlow | 把复杂任务拆成可见步骤和节点，而不是让一个黑箱 Agent 一口气做完。 | 便于审查、复用、定位失败和面向企业交付。 |
| Builder | 让 AI 帮用户搭建工作流，但不是无约束生成；它要接受测试、修复和策略约束。 | 降低工作流创建门槛，形成自动化生产能力。 |
| Benchmark/TestFrame | 像给 AI 工作流做验收测试和可读体检报告。 | 降低交付风险，让结果能被工程和业务人员复核。 |
| Template | 把成功的工作流沉淀成可复用模板。 | 形成行业模板库、复用飞轮和潜在 marketplace。 |
| Platform Harness | 平台外部的硬边界，负责权限、预算、外部调用、安全、取消和审计。 | 企业客户最关心的上线治理能力。 |
| Complexity Router | 根据需求难度自动选择更省钱或更强的执行策略。 | 在成本和质量之间做动态优化。 |

# 3. 已经被验证的核心能力

v0.2.x 的价值在于它不是只写路线图，而是持续用实验、报告、测试和归档验证关键假设。当前仓库记录了 143 个 v0.2 stage reports，并形成 E01-E10 的实验台账。下面是对投资方最有意义的成果。

| 能力 | 验证结果 | 投资方意义 |
| --- | --- | --- |
| Builder 可验证性 | Builder benchmark 修复了测试自洽、节点语义等价、terminal-node alias 等问题。 | 平台不是只生成 demo，而是建立了质量回归和验收体系。 |
| Plan-first 策略 | 简单任务不适合全局强制 plan-first；复杂任务在显式架构契约下有正向信号。 | 项目知道何时省成本、何时加规划，不是一刀切策略。 |
| Readable TestFrame | proxy 审阅中 readable report 得分 1.0，raw JSON 得分 0.375；但真实人类计时未完成。 | 面向业务/审核人员的可读报告有潜力，但仍需外部实验补证据。 |
| Local Repair | 局部可定位失败中 local repair 约 0.015s，full rebuild 约 57.127s 且更耗调用。 | 有望显著降低修复成本，支持“测试驱动修工作流”。 |
| Template Reuse | 固定 shallow 不稳定；adaptive 在不同任务族能解析为 shallow 或 deep，并完成 live validation。 | 平台可用数据驱动复用策略，而不是靠固定模板深度。 |
| Complexity Router | 完成 shadow-only、operator opt-in、limited default、guarded default rollout；unexpected classification rate 0.0。 | 具备根据任务难度动态调度成本/能力的产品化基础。 |
| Platform Harness | E08 full-sidecar audit 显示 18 个 required surfaces 均有版本化证据，missing_required_gaps=0。 | 企业级治理、安全、预算和外部动作控制成为核心壁垒。 |
| Governed Memory | 实现 scoped memory API、runtime opt-in retrieval、Studio create/view/revoke/audit；unrestricted memory 禁止。 | 可做企业可控记忆，而不是高风险后台无限记忆。 |

# 4. 商业价值：为什么它可能有投资价值

AI Agent 市场的早期演示往往强调“模型能自动完成任务”。但真正进入企业场景后，客户更关心：失败如何定位、成本如何控制、外部系统调用谁负责、权限如何审计、模板如何复用、版本如何冻结。Lilies 的技术路线正好压在这些生产化问题上。

| 价值主张 | 为什么重要 | Lilies 当前支撑 |
| --- | --- | --- |
| 企业 AI 工作流治理 | 企业不会允许 Agent 任意调用工具、网络、文件、预算和外部系统。 | Platform Harness、policy controls、egress allowlist、secret envelope、audit/runbook。 |
| 可验证交付 | AI 生成的工作流必须能验收，否则无法规模化服务客户。 | Benchmark、mandatory tests、Readable TestFrame、repair confirmation。 |
| 复用飞轮 | 每次交付如果能沉淀成模板，下次交付成本会下降。 | Template reuse depth、adaptive policy、monitoring surface、template_expand contract。 |
| 成本质量路由 | 简单任务应低成本完成，复杂任务才值得更强规划和更多调用。 | E01 conditional plan-first、E07 complexity router guarded default。 |
| 受治理记忆 | 企业需要可撤销、可审计、有来源的记忆，而不是黑箱长期记忆。 | Governed memory surface/API/runtime/Studio，明确禁止 unrestricted memory。 |

投资叙事的核心 Lilies 的卖点不应是“我们也能做 Agent”，而应是“我们把 Agent 工作流做成可验证、可治理、可复用的工程资产”。如果下一阶段能补上真实用户试点和可演示业务场景，它会比纯技术 demo 更容易被非技术投资人理解。

# 5. 竞争位置：它站在哪个赛道交叉点

现有资产把 Lilies 的竞品空间分成四类：可视化 Agent 工作流平台、code-first Agent 编排框架、durable execution / 平台 Harness 基础设施、垂直智能体与编码智能体。Lilies 的定位不是复制其中某一类，而是在“可视化/可生成工作流”和“企业级治理/验证”之间建立桥梁。

| 竞品类型 | 典型优势 | Lilies 的差异化角度 |
| --- | --- | --- |
| 可视化工作流平台 | 易用、适合业务人员搭流程。 | 不仅有画布，还强调测试门禁、Benchmark、Template 质量和 Harness 硬边界。 |
| Agent 编排框架 | 代码灵活、适合工程团队深度定制。 | 希望把工程级能力包装成可视化、可复用、可验收的平台资产。 |
| Durable execution 基础设施 | 可靠执行、重试、队列、状态机。 | 吸收 durable/harness 思想，但服务于 AI 工作流的权限、预算和外部动作治理。 |
| 编码/垂直智能体 | 在单一任务上能力强、体验尖锐。 | 不是做单点智能体，而是沉淀可验证工作流和模板市场。 |

# 6. 当前成熟度判断

从投资方视角，Lilies 现在更像“技术验证扎实、产品化内核成形、商业验证不足”的早期技术型项目。它不适合包装成已经 PMF 的商业公司，但适合包装成有清晰工程壁垒、下一阶段需要产品化和试点验证的 AI infrastructure 项目。

| 维度 | 成熟度 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术内核 | 高 | 143 个 v0.2 stage reports；E01-E10 有 disposition；核心后端能力和测试/证据体系持续演进。 |
| 实验可信度 | 中高 | 多条 paid/live 和 deterministic evidence；但 E02 true human panel 仍缺真实参与者数据。 |
| 产品化程度 | 中 | E05/E07/E08/E10 已产品化到 API/Runtime/Studio/Runbook/Monitor；但整体对外 demo 和客户包装仍不足。 |
| 商业验证 | 低到中 | 已有竞品定位和技术价值叙事，但缺真实客户、行业试点、付费意向、使用指标。 |
| 融资叙事 | 中 | 技术壁垒强，但需要非技术化材料、demo、场景和短期里程碑来降低理解成本。 |

# 7. 主要风险与不能夸大的点

这份报告故意保留风险，因为投资方材料如果只讲亮点，后续尽调会迅速失去信任。Lilies 当前最重要的不是掩盖短板，而是把短板变成下一阶段可执行里程碑。

| 风险 | 说明 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| E02 未完成 | Readable TestFrame 有 proxy 证据，但没有真实人类 timing panel；当前 participant rows 为 0。 | 招募至少 5 名参与者，完成 paired raw/readable rows 和 analyzer summary。 |
| 商业验证不足 | 没有客户试点、付费意向、行业场景 ROI 或用户留存数据。 | 选择 1-2 个垂直场景做可演示 pilot，例如企业报告生成、合规流程、数据分析工作流。 |
| 产品包装不足 | 技术能力强，但非技术投资人难以直接理解。 | 做 5 分钟 demo、10 页 pitch deck、投资方 FAQ、商业版产品截图。 |
| 部署边界 | E08 full sidecar 已审计关闭，但不等于 cloud-specific KMS deployment 或生产运维全部完成。 | 补云部署故事、operator runbook、监控指标、事故恢复演示。 |
| 市场叙事风险 | “Agent 平台”赛道拥挤，若只说多智能体/画布会被认为同质化。 | 坚持“可验证、可复用、可治理的 AI 工作流工程平台”定位。 |

# 8. 建议的下一阶段路线图

下一阶段不建议继续无限增加内部技术切片。更好的路线是把现有技术资产打包成投资方和试点客户能理解的外部证据：demo、真实人类实验、垂直场景、部署故事和指标面板。

| 时间 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 0-2 周 | 把项目讲清楚 | 投资方 pitch deck、5 分钟 demo 脚本、非技术 FAQ、核心概念图。 |
| 2-4 周 | 补 E02 真实外部证据 | 至少 5 名参与者的 human panel CSV、analyzer output、analysis summary、更新后的 ledger。 |
| 1-2 月 | 做一个行业试点 | 选择一个业务场景，交付可运行 workflow、测试报告、成本/时间/质量对比。 |
| 2-3 月 | 产品化外部体验 | Studio demo、模板库展示、监控面板、权限/预算/审计演示、部署说明。 |
| 3-6 月 | 形成商业验证 | 试点反馈、使用指标、复用模板数、失败修复率、潜在付费客户名单。 |

先把技术资产转译成一个投资人能看懂的 demo：从自然语言需求，到生成 BlockFlow，到测试失败，到局部修复，到 Harness 审计。

把 E02 补成真实人类实验，否则“可读测试降低审阅成本”只能作为 proxy 结论。

选择一个足够具体的行业场景，而不是泛泛说企业自动化；投资人需要看到用户和任务。

保留技术诚实：不要说已经完成云生产部署、不要说所有实验完成、不要说已有 PMF。

# 9. 投资方尽调时应展示的材料

| 材料 | 用途 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 非技术项目报告 | 让投资人理解项目价值和阶段。 | 本报告。 |
| 技术/实验详报 | 给技术顾问和 CTO 尽调。 | docs/v0.2.x_development_experiment_report.docx 已存在。 |
| Demo 视频或现场演示 | 降低理解成本，证明不是纸面系统。 | 建议补。 |
| E02 human panel | 证明 readable TestFrame 对真实人类有效。 | 准备包完成，真实数据未完成。 |
| 行业试点材料 | 证明有真实客户问题。 | 建议下一阶段优先做。 |
| 代码与证据索引 | 支持技术尽调。 | stage reports、ledgers、evidence summaries 已存在。 |

# 10. 最终判断

建议口径 Lilies 当前应被描述为“技术验证和平台内核已经显著推进、具备企业级 AI 工作流治理潜力的早期项目”。它还不应被描述为“商业闭环完成”或“所有实验完成”。投资方沟通的重点应是：已有技术壁垒真实、下一阶段验证路径清晰、所需补强项明确且可在短周期内交付。

# 附录：事实边界与关键证据

v0.2.x 技术/实验详报：docs/v0.2.x_development_experiment_report.docx。

实验总索引：docs/experiment-status/v0.2_experiment_status.md。

竞争定位资产：docs/intellectual-assets/asset_lilies_competitive_strategy.md。

Harness+LLM 抽象资产：docs/intellectual-assets/asset_harness_llm_composite.md。

E02 当前状态：human panel protocol、schema、analyzer、participant packets 已准备；participant rows 仍为 0。

E10 当前边界：governed memory productized；unrestricted/background/filesystem memory forbidden。

E08 当前边界：full sidecar required surfaces closed；cloud-specific deployment hardening 仍是 optional follow-up。